PRÓRROGAS Y VARIACIONES DE PLAZO

Servicio de Contratación de Obras, Infraestructuras

Suministros y Adquisiciones Centralizadas

AÑO 2023

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRATO** | **ADJUDICATARIO** | **FECHA DE FORMALIZACIÓN** | **DURACIÓN CONTRATO** | **PRÓRROGA / VARIACIÓN DE PLAZO** |
| INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EL CENTRO CIUDADANO DE SAN BARTOLOMÉ DE GENETO | PROYECTOS SIMEÓN, GH, S.L.U. | 14/11/2022 | 3 meses | 2 meses |
| VIALES ZONA SAN DIEGO | SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A. | 19/01/2023 | 3 meses | 1 mes |
| RENOVACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL Y RIEGO EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE OFRA | OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. | 24/04/2023 | 2 meses y 15 días | 3 semanas |