| CONTRATO | ADJUDICATARIO | FECHA DE FORMALIZACIÓN | DURACIÓN CONTRATO | PRÓRROGA / VARIACIÓN DE PLAZO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAN DE PEATONALIZACIÓN CALLES DEL CASCO: CALLE ALCALDE ALONSO SUÁREZ MELIÁN Y ÚLTIMO TRAMO CALLE BENCOMO. | OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES, S.A. | 28/06/2021 | 8 MESES y 15 DÍAS | 3 meses 3 meses |
| PLAZA EN LA PITERITA | OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. | 28/06/2021 | 6 MESES Y 10 DÍAS | 3 meses 3 meses |
| REMODELACIÓN DE LA PLAZA DOMINGO CRUZ CABRERA DE BARRIO NUEVO | OBRAS GEOTÉCNICAS DE CANARIAS, S.L. | 16/06/2021 | 5 MESES | 1 mes 1 mes |
| CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO 21/2020, PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN ESTACIONES DE SERVICIO, LOTE 2: ISLAS CANARIAS (EXCEPTO LA GOMERA Y EL HIERRO). | DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A.U. | 16/12/2020 | 2 AÑOS | 6 meses |
| CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN ALTA Y BAJA TENSIÓN DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. | IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 07/06/2022 | 1 AÑO | 1 año |